Project programmeren

Verslag Opvolgmeeting

Team: Team 4

Verslag gemaakt door: Elias Neel

Datum : 25-05-2022

Uur : 16u45

Locatie/medium: On campus

Aanwezig (dev team en klanten team): Elias, Brent, Ibrahim, Matthew

Niet aanwezig (dev team en klanten team): ….. *<namen>*

Verontschuldigd (dev team en klanten team): ….. *<namen>*

# Vragen / Agendapunten

*Zet hier voor je naar de meeting gaat de vragen waarop je van je docent een antwoord wil. Bereid de meeting voor: denk hier op voorhand over na. De antwoorden noteer je tijdens de meeting onder het volgende punt.*

1. Buttons uniformer maken
2. Posts beter scheiden
3. Filters niet filters noemen
4. Sokken aanpassen
5. Detail pagina aanpassen
6. Profielpagina aanpassen
7. De message opmaak is nog niet klaar
8. Jezelf volgen is niet logisch
9. Item kopen sluit de site
10. Clothing items aanpassen
11. Demo beter voorbereiden

# Bespreking

*Noteer hier* ***kort*** *wat er gezegd wordt tijdens de bespreking. Voor elke vraag die besproken wordt moet hier iets terug te vinden zijn. Als er nog andere topics besproken worden buiten de geplande vragen moeten we dat hier ook zien. Noteer hier het antwoord op je vragen, en ook verdere bedenkingen en extra vragen die naar boven komen tijdens de meeting.*

* Vraag 1: Alle buttons zijn anders, het zou beter zijn als ze op elkaar lijken.
* Vraag 2: De posts zijn moeilijk om te onderscheiden.
* Vraag 3: Filter knop een andere tekst geven.
* Vraag 4: Sokken aanpassen.
* Vraag 5: Foto geplaats in; verwijderen.
* Vraag 6: Bio op profielpagina
* Vraag 7: Messages responsive maken
* Vraag 8: Je kan uzelf volgen, waarom?
* Vraag 9: Een item kopen openen in een nieuw tablad
* Vraag 10: Uitbreiding: Clothing items aanpassen
* Vraag 11: Op tijd overleggen om de demo goed te kunnen doen.

# Actiepunten

* Actiepunt 1:
  + Wie: Iedereen
  + Wat: De buttons beter opmaken
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 2:
  + Wie: Matthew en Elias
  + Wat: Explore page en for you page posts onderscheiden
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 3:
  + Wie: Brent
  + Wat: Filter knop veranderen
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 4:
  + Wie: Brent
  + Wat: Dubbele sokken in lijst verwijderen
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 5:
  + Wie:
  + Wat: De detail pagina wat aanpassen
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 6:
  + Wie: Matthew en Elias
  + Wat: Bio op profielpagina en register
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 7:
  + Wie: Elias
  + Wat: Message overview en conversation pagina aanpassen.
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 8:
  + Wie: Elias
  + Wat: Functionaliteit tweaken zodat je jezelf niet kan volgen.
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 9:
  + Wie: Elias
  + Wat: Knop moet naar een nieuw tablad gaan
  + Tegen wanneer: Volgende deadline
* Actiepunt 10:
  + Wie: Brent
  + Wat: Delete knop toevoegen en limiet op aantal items
  + Tegen wanneer: Volgende deadline (uitbreiding)
* Actiepunt 11:
  + Wie: Iedereen
  + Wat: Zeker genoeg op voorhand klaar zijn
  + Tegen wanneer: Volgende deadline (uitbreiding)